AIMart Orchestrator 最终交付检查报告

Final Delivery Check Report - v0.3.2 Autonomous Runner Hardening

# 1. 交付结论

结论：AIMart Orchestrator v0.3.2 已完成最终交付检查并冻结。当前 Git 工作区 clean，v0.3.2 tag 指向最终提交 0445add，Autonomous Completion Gate 通过，release artifacts 和 sample execution-pack 均已生成并验证。

交付判断：可以将 v0.3.2 作为新的稳定基线。后续不应再运行 v0.3.1 V1-V9 Hotfix Runner 或旧 Recovery 脚本。

| 项目项 | 值 |
| --- | --- |
| 项目 | AIMart Orchestrator |
| 最终冻结版本 | v0.3.2 - Autonomous Runner Hardening |
| 最终分支 | feature/v0.3.2-autonomous-runner-hardening |
| 最终提交 | 0445add feat: add v0.3.2 autonomous runner hardening |
| 最终 Tag | v0.3.2 -> 0445add |
| 交付日期 | 2026-06-12 |
| 最终状态 | PASS / Frozen / Clean |

# 2. 验收门禁结果

以下门禁均根据本地宿主 PowerShell 输出确认。

| 门禁 | 状态 | 结果摘要 |
| --- | --- | --- |
| pnpm test | PASS | 17 test files / 75 tests passed |
| pnpm lint | PASS | eslint . --max-warnings=0 passed |
| pnpm build | PASS | Next.js 16.2.7 build passed |
| verify-release | PASS | Release artifacts and SHA256 values verified for v0.3.2 |
| verify-source-zip | PASS | Source ZIP exclusions and required entries verified |
| verify-sample-pack | PASS | Sample execution-pack normalized and verified |
| verify-history-releases | PASS | Historical release protection passed |
| Autonomous Completion Gate | PASS | Report generated at codex_runs/verify-autonomous-completion-v0.3.2.md |

# 3. Release 产物清单

| 产物 | 路径 | 大小 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| Source ZIP | releases/v0.3.2/aimart-orchestrator-v0.3.2-source.zip | 40,912,664 bytes | Present / Verified |
| Sample execution-pack ZIP | releases/v0.3.2/samples/todo-api-generated-execution-pack.zip | 99,566 bytes | Present / Verified |
| SHA256 | releases/v0.3.2/SHA256.txt | 221 bytes | Present / Verified |
| Release manifest | releases/v0.3.2/RELEASE_MANIFEST.txt | 519 bytes | Present / Verified |
| Dogfood evidence | releases/v0.3.2/dogfood/RUNNER_HARDENING_VALIDATION.md | 475 bytes | Present / Verified |

# 4. Sample execution-pack 内容检查

v0.3.2 sample execution-pack 已通过 verify-sample-pack，并确认关键入口、runtime 状态、客户侧脚本、多 AI adapter 与文档存在。

OK: START_HERE.md

OK: START_CODEX_AUTONOMOUS.cmd

OK: START_CODEX_AUTONOMOUS.ps1

OK: EXECUTION_PACK_MANIFEST.md

OK: common/PROJECT_SPEC.md

OK: common/TASK_QUEUE.md

OK: runtime/FULL_LIFECYCLE_RUN_STATE.json

OK: runtime/VERSION_LADDER.json

OK: runtime/PHASE_STATUS.json

OK: runtime/CUSTOMER_RUNTIME_VALIDATION_REPORT.md

OK: scripts/run-customer-autonomous.ps1

OK: scripts/verify-customer-delivery.ps1

OK: agent_adapters/codex/AGENTS.md

OK: agent_adapters/claude-code/CLAUDE_RUNBOOK.md

OK: agent_adapters/trae/TRAE_RUNBOOK.md

OK: agent_adapters/cursor/CURSOR_RUNBOOK.md

OK: docs/README.md

OK: docs/RUN_APP.md

OK: docs/SECURITY_AND_PERMISSIONS.md

# 5. v0.3.2 Runner Hardening 范围

| 能力 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Runner Self-Test | PASS | Runner 在执行前验证 host commands、pnpm/node/git 调用路径与状态。 |
| Failure Classifier | PASS | 引入 classify-runner-failure 脚本，识别 PowerShell、pnpm、Codex、ZIP、sample、tag 等失败类别。 |
| Sample Pack Normalization | PASS | 识别真实 ZIP、JSON zipBase64、HTML/错误响应，并标准化样例包。 |
| ZIP Entry Normalization | PASS | 统一 Windows 反斜杠与 POSIX 斜杠，避免 src\... 与 src/... 误判。 |
| Stale Artifact Cleanup | PASS | 清理未冻结 release、verify-v* 临时目录和 sample entries 文件，防止旧包污染。 |
| PowerShell 5.1 Compatibility | PASS | 修复 Test-Path -or、${label}:、.Trim() null 等兼容问题模式。 |
| Single Current Runner Strategy | PASS | 后续版本目标为只保留当前入口，旧 Hotfix Runner 不再参与正常流程。 |
| Completion Gate Required | PASS | 所有完成声明必须先通过 verify-autonomous-completion。 |

# 6. 版本里程碑

| 版本 | 主题 | 交付意义 |
| --- | --- | --- |
| v0.1.0 | 基础执行包生成器 | 生成 common / runtime / scripts / docs / Codex adapter 的最小闭环。 |
| v0.1.1 | 验收修复 | 修复 v0.1 验收问题，稳定 release artifact 与文案。 |
| v0.2.1 | 单窗口无人值守 Runner | 实现单窗口可视化运行、状态显示与 release 输出。 |
| v0.2.2 | 无人值守完成门禁 | 内置 test/lint/build、ZIP、SHA256、历史 release 保护等 completion gate。 |
| v0.3.0 | 端到端无人值守交付 + 多 AI Adapter Registry | 生成 Codex / Claude Code / Trae / Cursor 独立执行包。 |
| v0.3.1 | 客户执行包运行时验证 | 验证客户侧 sample execution-pack、多 AI adapter、dogfood 与冻结流程。 |
| v0.3.2 | Autonomous Runner Hardening | 自检、失败分类、ZIP/JSON/base64 标准化、stale artifact 清理、单入口策略。 |

# 7. Git 冻结状态

当前分支：feature/v0.3.2-autonomous-runner-hardening

最终提交：0445add feat: add v0.3.2 autonomous runner hardening

最终 tag：v0.3.2

tag 指向 HEAD：是

git status：clean

未推送远程：是

# 8. 历史 release 保护

verify-history-releases 对历史 release 保护检查为 PASS。以下历史版本应保持冻结，不应再修改：

releases/v0.1.0

releases/v0.1.1

releases/v0.2.1

releases/v0.2.2

releases/v0.3.0

releases/v0.3.1

# 9. 剩余问题与风险

当前没有 P0/P1 阻塞项。v0.3.2 已解决 v0.3.1 阶段反复出现的 Runner 路径、ZIP 格式、JSON zipBase64、PowerShell 5.1、pnpm 参数、stale artifact 与旧脚本误运行问题。

建议：v0.3.2 之后的开发必须以单一当前 Runner、Self-Test Gate、Failure Classifier、Completion Gate 为默认标准。

# 10. 最终判定

最终判定：PASS。AIMart Orchestrator v0.3.2 具备端到端无人值守执行包生成、客户侧 sample pack 验证、多 AI adapter 输出、自动 completion gate、release artifact 生成、SHA256 与 manifest 校验、历史 release 保护和 Git 冻结能力。

签收建议：可将 v0.3.2 作为正式交付基线，后续版本从该 tag 新建分支继续。